##### Umowa nr ………….

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej 
w Jeleniej Górze"

Umowa zawarta w dniu  ……………………………. roku w Jeleniej Górze, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150045, REGON 230179280, NIP 611-020-41-61, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 218 007 000,00 PLN.

adres: Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jastrzębskiego – Prezesa Zarządu

a

…………….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …………………. pod numerem KRS …….., NIP ………., wysokość kapitału zakładowego Spółki ..................

adres: ……………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..,

zwanymi łącznie Stronami.

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako

Umowa nr …………. pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze ",

zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.,

ustala się, co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze" na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektu budowlanego pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze”, opracowanych przez Pracownię Projektową Inżynierii sanitarnej i gazownictwa Halina Łukaszewska

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy nr ……………. pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze" zwanej w dalszej części Umową, według następującego pierwszeństwa:

(a)	niniejsza  Umowa;

(b)	Oferta Wykonawcy;

(c)	Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego;

(d)	Opis Przedmiotu Zamówienia;

(e)	Pozostałe Istotne Warunki Zamówienia;

(f)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

(g)	Projekt budowlany;

(h)	Wyceniony Przedmiar Robót

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego.

§ 2

- Cena ryczałtowa robót budowlanych określona w  ofercie Wykonawcy wynosi: …………. PLN (słownie: …………………………………………………………………………... złotych), w tym podatek VAT w wysokości ………………..… % tj. …………. PLN (słownie: ……………………….… złotych).

- Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy.

- Podatek VAT płacony  będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury.

- Cena określona w ust. 1 powyżej ustalona została w oparciu o następujące dane wyjściowe do kosztorysowania:

  - stawka roboczogodziny           ………. PLN,

  - wskaźnik kosztów pośrednich ………… %,

  - wskaźnik zysku                        ………… %.

W przypadku konieczności wykonania elementów Robót nie objętych Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca do wyceny tych elementów zastosuje ww. wskaźniki cenotwórcze.

§ 3

- Terminy realizacji zamówienia:

    - rozpoczęcie robót :	………. dni od dnia podpisania umowy,

    - zakończenie robót :	………. tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- przekazać projekt organizacji ruchu zamiennego w obrębie dróg publicznych objętych Robotami,

- przekazać plac budowy w zakresie umożliwiającym wykonanie robót i zagospodarowanie przyobiektowe,

- przekazać projekty budowlane,

- zapewnić nadzór inwestorski,

- zapewnić nadzór autorski,

- zapewnić odbiór wykonanych Robót w terminach określonych w umowie,

- niezwłoczne rozwiązywać problemy techniczne wskazane wpisami do dziennika budowy,

- pokryć opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na terenach kolejowych.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy opisany w §1 ust.1,

- na własny koszt założyć, utrzymywać i zdemontować po zakończeniu Robót biura i niezbędne urządzenia Wykonawcy na zapleczu oraz placu budowy,

- wykonać i utrzymywać na swój koszt oświetlenie, oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy,

- zapewnić ochronę znajdującego się na placu budowy mienia oraz warunki bezpieczeństwa,

- ubezpieczyć budowę i Roboty o ile nie jest to objęte zakresem posiadanej przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej – przed rozpoczęciem Robót,

- zapewnić i utrzymywać na własny koszt dostawę wody i energii elektrycznej na cele budowy,

- dostarczyć dokumenty Kierownika Budowy konieczne do zgłoszenia rozpoczęcia Robót, zgodnie z Prawem budowlanym – co najmniej 8 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót,

- opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzyskać akceptację Planu BiOZ przez Inspektora nadzoru inwestorskiego – przed rozpoczęciem Robót,

- wykonać pełną dokumentację fotograficzną placu budowy przed wejściem na daną nieruchomość z Robotami,

- uzyskać zezwolenie oraz dokonać opłaty za zamknięcie i zajęcie pasa drogowego oraz związane z prowadzeniem Robót na terenach kolejowych,

- zapewnić autoryzowany nadzór archeologiczny w obrębie prowadzonej inwestycji zgodnie z jej projektem

- oznakować miejsca wykonania Robót i sposobu ruchu zamiennego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu,

- prowadzić na bieżąco Dziennik Budowy zgodnie z postępem Robót,

- uzyskiwać każdorazowo od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiałów i urządzeń przewidzianych do użycia i do wbudowania w ramach niniejszej Umowy,

- zapewnić obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji wykonanych obiektów,

- zapewnić obsługę geotechniczną w zakresie ustalenia parametrów zagęszczenia gruntów,

- przywrócić nawierzchnie naruszone w związku z prowadzeniem Robót do stanu poprzedniego,

- przeprowadzić niezbędne próby i badania wykonanych rurociągów zgodnie ze STWiOR oraz Pozostałymi Istotnymi Warunkami Zamówienia,

- prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zgłosić Zamawiającemu zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego,

w)	do dotrzymania pozostałych warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, określonego dokumentami wymienionymi w § 1 Umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem Robót – od kradzieży i zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

  - inne aspekty Robót podlegające ubezpieczeniu wg wyboru wykonawcy ze względu na stopień trudności realizacji robót i mogących wystąpić sytuacji szkodliwych.

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, z kopią pisma do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie budowlanym, który otrzymał zgodnie z § 4, ust. 1 lit. c) czy w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy lub podczas wykonywania Robót.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na budowie Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od jej otrzymania do przeglądu. W przypadku zgłoszenia wątpliwości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego co do obmiaru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć szczegółowych informacji żądanych przez Inspektora.

- Wykonawca prowadził będzie obmiary zgodnie z zasadami jak niżej:

  - Obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdej pozycji Robót, zgodnie z Zasadami Wyceny,

  - Obmiar ma być dokonany zgodnie z pozycjami Wycenionego Przedmiaru Robót.

§ 6

    - Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy za wykonane roboty budowlane następować będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron .

    - Fakturę końcową Wykonawca ma prawo wystawić po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego całości Robót.

    - Termin płatności faktury: w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz dostarczenia przez Wykonawcę następujących dokumentów rozliczeniowych:

  - protokołu odbioru końcowego – podpisanego przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy reprezentującego Wykonawcę,

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii mapy zasadniczej,

  - Kopii (kserokopii) potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Książki Obmiaru,

  - pełnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Pozostałymi Istotnymi Warunkami Zamówienia.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………………………......

    - Zwłoka w zapłacie należności, o której mowa wyżej stanowi podstawę do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7

- Wykonawca nie podzleci całości Robót.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w Ofercie lub wcześniej zatwierdzonemu przez Zamawiającego, musi być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części Robót bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

- Wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie oraz umowę przejęcia długu podpisaną przez Wykonawcę i Podwykonawcę.  Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową łączącą Wykonawcę i Podwykonawcę, a zwłoka przekracza termin płatności o więcej niż 30 dni, to takie oświadczenie będzie uważane za wezwanie do przejęcia długu przez Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia, dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za Roboty, o których mowa w ust. 7 powyżej, zostały zapłacone.

- Jeśli Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone, Zamawiający wypłaci Podwykonawcy kwoty, na które Wykonawca zalega. Tak zapłacone Podwykonawcy kwoty, Zamawiający potrąci z kwot należnych Wykonawcy przy rozliczeniu faktury końcowej.

- O zamiarze dokonania płatności przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym przed planowaną datą zapłaty wierzytelności.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty przy użyciu materiałów własnych zgodnych Opisem Przedmiotu Zamówienia określającym standard i jakość materiałów oraz urządzeń przewidzianych do użycia i wbudowania.

- Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru końcowego Robót, a w czasie trwania Robót przekaże je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się także do:

  - odkrycia Robót lub wykonania odkrywek niezbędnych dla zbadania Robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora nadzoru inwestorskiego o wnioskowanym terminie dokonania odbioru robót zanikowych, a następnie przywrócenia Robót do stanu poprzedniego,

  - w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia Robót lub ich części w toku realizacji – naprawiania ich               i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą Roboty, o których mowa w § 1 Umowy.

- Kierownik budowy zgłosi gotowość do odbioru końcowego:

  - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy,

  - Zamawiającemu odrębnym pismem, zgodnie z §5 ust.1 litera t).

- Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), lub brak ustosunkowania się przez Inspektora w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Zamawiający powoła Komisję odbiorową, która w imieniu Zamawiającego dokona odbioru końcowego, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać ponownego wykonania Robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania stwierdzonych przy odbiorze:

a)	wad nieistotnych w terminie 30 dni od daty zaprotokołowania przez Komisję odbiorową wystąpienia wady w przedmiocie odbioru,

b)	wad istotnych w terminie 14 dni od daty zaprotokołowania przez Komisję odbiorową wystąpienia wady w przedmiocie odbioru.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających skuteczne usunięcie wad przez Wykonawcę (m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne), Komisja odbiorowa wyznaczy inny termin usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązany będzie dotrzymać tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio Robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, warunkami i normami technicznymi wykonawstwa i warunkami Umowy, bez wad pomniejszających wartość Robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela 5 (pięć) lat Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zgodnie z Kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 11

- Kierownikiem budowy, reprezentantem Wykonawcy na placu budowy będzie …………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, nr ewidencyjny ……………. z dnia …………..

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie ……………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, nr ewidencyjny …………………….

§ 12

- Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy Stron:

- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 (sekretariat),

- Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………..…..

- Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, ustanowienie pełnomocnika.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej wyrażonej w § 2, tj. w kwocie ………………….. PLN

słownie: ………………………………………………,

w formie :  ..............................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Strony postanawiają, że:

30% tj. …………….. PLN wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś

70% tj.  ………….. PLN wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania Robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej podlega zwrotowi na zasadach:

    - …………… PLN stanowiące 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po zakończeniu okresu rękojmi za wady,

    - …………… PLN stanowiące 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego Robót.

§ 14

Strony Umowy postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Robót w wysokości 0,05%  wartości Umowy określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu zakończenia Robót  określonego w § 3 ust. niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –                 w wysokości 0,02% wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1 za wykonany przedmiot Robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji Robót powyżej 5 dni roboczych z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,01% wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Robót –  za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Robót,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Robót.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

    - w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze lub postępowanie likwidacyjne,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca przerwał realizację Robót bez uzasadnienia, nie realizuje ich przez okres    dłuższy niż 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,

    - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie określonym            w § 3 niniejszej Umowy,

    - Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Robót zgodnie z Umową i Opisem Przedmiotu Zamówienia lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

    - wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

  - Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Robót.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji Robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

  - zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

  - wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych Robót w toku oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru Robót w toku na dzień odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia należnego          z tytułu wykonania części Umowy,

  - przejęcia i zabezpieczenia terenu budowy.

§ 16

Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody Stron wyrażonej na piśmie i zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy.

§ 17

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom Stron.

- Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie 40 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Załączniki określone w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 – Karta gwarancyjna: Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane;

  - Załącznik nr 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 19

- Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Podpisując umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy egzemplarz.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA: